

**网络安全社团网站项目**

**会议纪要10**

G14

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **会议名称** | G14组第十次例会 | | | | **编号** | 10 | | |
| **会议时间** | 2024.12.11 | | | | | | | |
| **会议地点** | 线上 | | | | | | | |
| **出席人员** | 郝胜凡 方苏麒 梅贻钿 | | | | | | | |
| **主持** | 梅贻钿 | | | | | | | |
| **会议记录** | | | | | | | | |
| **议题一** | | 复盘上周的小组情况和任务安排 | | | | | | |
| **记录** | | 上周我们组完成了程序清单，小组代码规范，单元测试用例，修订后的详细设计文件，测试计划，测试结果，并进行了实现评审。 | | | | | | |
| **议题二** | | 讨论任务分配 | | | | | | |
| **记录** | | 当下的工作重心是继续优化程序实现。 | | | | | | |
| **上周小组成员任务与评分** | | | | | | | | |
| 小组成员 | 任务项 | | 完成时间 | 完成标志产物 | | | 单项评分及 | 最终评分 |
| 梅贻钿 | 1.订后的详细设计文件 | | 2024.11.15 | 详细设计文件2.0 | | | 9.0 | 9.2 |
| 2.评审ppt | | 2024.11.16 | 评审ppt 1.0 | | | 9.4 |
| 郝胜凡 | 1.程序清单 | | 2024.11.15 | 程序清单1.0 | | | 9.2 | 9.1 |
| 2.小组代码规范 | | 2024.11.16 | 小组代码规范1.0 | | | 9.0 |
| 方苏麒 | 1.单元测试用例 | | 2024.11.15 | 单元测试用例1.0 | | | 9.4 | 9.3 |
| 2.测试计划 | | 2024. | 测试计划1.0 | | | 9.3 |
| 3.测试结果 | | 2024.11.15 | 测试结果1.0 | | | 9.2 |
| **本周小组成员任务与评分** | | | | | | | | |
| 小组成员 | 任务项 | | | 完成时间 | | |
| 梅贻钿 | 1.优化项目计划 | | | 2024.12.15 | | |
| 郝胜凡 | 1.继续优化程序清单 | | | 2024.12.14 | | |
| 2.继续优化测试计划 | | | 2024.12.15 | | |
| 方苏麒 | 1.继续优化代码规范 | | | 2024.12.15 | | |