

**网络安全社团网站项目**

**会议纪要12**

G14

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **会议名称** | G14组第十二次例会 | | | | **编号** | 12 | | |
| **会议时间** | 2024.12.25 | | | | | | | |
| **会议地点** | 线上 | | | | | | | |
| **出席人员** | 郝胜凡 方苏麒 梅贻钿 | | | | | | | |
| **主持** | 梅贻钿 | | | | | | | |
| **会议记录** | | | | | | | | |
| **议题一** | | 复盘上周的小组情况和任务安排 | | | | | | |
| **记录** | | 上周我们组完成了网站的优化，功能补全，以及又给老师看了我们的项目网站 | | | | | | |
| **议题二** | | 讨论任务分配 | | | | | | |
| **记录** | | 当下的工作重心是继续优化程序实现。 | | | | | | |
| **上周小组成员任务与评分** | | | | | | | | |
| 小组成员 | 任务项 | | 完成时间 | 完成标志产物 | | | 单项评分及 | 最终评分 |
| 梅贻钿 | 1.优化项目计划 | | 2024.12.22 | 项目计划文件2.0 | | | 9.0 | 9.2 |
|  | |  |  | | |  |
| 郝胜凡 | 1.继续优化网站功能 | | 2024.12.22 | 实现具体效果 | | | 9.2 | 9.1 |
|  | |  |  | | |  |
| 方苏麒 | 1.继续优化网站功能 | | 2024.12.22 | 实现具体效果 | | | 9.4 | 9.3 |
|  | |  |  | | |  |
|  | |  |  | | |  |
| **本周小组成员任务与评分** | | | | | | | | |
| 小组成员 | 任务项 | | | 完成时间 | | |
| 梅贻钿 | 1.优化项目计划相关文件 | | | 2024.12.29 | | |
| 郝胜凡 | 1.继续优化网站功能 | | | 2024.12.29 | | |
|  | | |  | | |
| 方苏麒 | 1.继续优化网站功能 | | | 2024.12.29 | | |