

**网络安全社团网站项目**

**会议纪要04**

G14

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **会议名称** | G14组第四次例会 | | **编号** | 04 |
| **会议时间** | 2024.10.22 | | | |
| **会议地点** | 线上 | | | |
| **出席人员** | 郝胜凡 方苏麒 梅贻钿 | | | |
| **主持** | 郝胜凡 | | | |
| **会议记录** | | | | |
| **议题一** | | 复盘项目计划修订与可行性分析报告修订 | | |
| **记录** | | 上周我们完成了可行性分析报告撰写，经过检查，郝胜凡同学数据流程图手画不标准，其他优，方苏麒可行性分析报告模板稍有不适，其他良，梅贻钿遗漏会议纪要模板，其他良。老师也是抽到了我们组，又对可行性分析报告加以指导。 | | |
| **议题二** | | 讨论任务分配 | | |
| **记录** | | 当下的工作重心是继续修订项目计划以及可行性分析报告，根据上课老师指导意见补充完善可行性分析报告。重点是这周需求分析任务。  郝胜凡负责ppt制作以及需求分析报告补充4天内完成。  方苏麒负责需求分析模板以及ppt修改补充4天内完成。  梅贻钿负责项目计划修改，可行性分析报告修改及演讲3天内完成。 | | |
| **会议决议** | | | | |
| **议题** | **会议决议描述** | | | |
| 1 | 决定对项目计划书以及可行性分析报告进行完善补充。 | | | |
| 2 | 完成需求分析任务，写报告，做ppt，评审提交 | | | |
| **任务计划** | | | | |
| **计划** | **任务计划描述** | | | |
| 1 | 修订项目计划书以及可行性分析报告。 | | | |
| 2. | 做好需求分析报告以及评审ppt | | | |