

**网络安全社团网站项目**

**会议纪要05**

G14

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **会议名称** | G14组第五次例会 | | **编号** | 05 |
| **会议时间** | 2024.11.6 | | | |
| **会议地点** | 线上 | | | |
| **出席人员** | 郝胜凡 方苏麒 梅贻钿 | | | |
| **主持** | 郝胜凡 | | | |
| **会议记录** | | | | |
| **议题一** | | 复盘上周的小组情况和任务安排 | | |
| **记录** | | 上周我们组因为组内交接不及时不充分，错过了评审，经过深刻反思，我们重新预约了评审时间，并且分析组内情况，重新安排了各个成员的分工。 | | |
| **议题二** | | 讨论任务分配 | | |
| **记录** | | 当下的工作重心是制定概要设计说明书和用户操作手册，根据上课老师指导意见补充完善，并且进行项目计划修订与甘特图的更新。  梅贻钿负责安排分工，概要设计说明书前3个部分，协助完成用户操作手册，3天内完成。  郝胜凡负责概要设计说明书中间3个部分，项目计划修订，用户操作手册，3天内完成。  方苏麒负责概要设计说明最后3个部分，甘特图的更新，协助完成用户操作手册，3天内完成。 | | |
| **会议决议** | | | | |
| **议题** | **会议决议描述** | | | |
| 1 | 决定对项目计划书以及甘特图完善补充。 | | | |
| 2 | 完成概要设计说明书和用户操作手册。 | | | |
| **任务计划** | | | | |
| **计划** | **任务计划描述** | | | |
| 1 | 修订项目计划书以及更新甘特图。 | | | |
| 2. | 做好概要设计说明书和用户操作手册。 | | | |