

**网络安全社团网站项目**

**会议纪要07**

G14

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **会议名称** | G14组第七次例会 | | | | **编号** | 07 | | |
| **会议时间** | 2024.11.20 | | | | | | | |
| **会议地点** | 线上 | | | | | | | |
| **出席人员** | 郝胜凡 方苏麒 梅贻钿 | | | | | | | |
| **主持** | 梅贻钿 | | | | | | | |
| **会议记录** | | | | | | | | |
| **议题一** | | 复盘上周的小组情况和任务安排 | | | | | | |
| **记录** | | 上周我们组制定了详细设计说明书并制作评审ppt，并且完善了概要设计说明书和进行项目计划修订。其中，根据老师提出的意见我们要做出相应的完善，甘特图中详细设计任务分配要明确几个模块的安排，详细计划说明书中的界面设计要有完整的展示板块，界面设计部分板块不完全，要进行优化补充，会议记录中要加上评分标准和完成标志，并评分应该在正确的对应纪要中， | | | | | | |
| **议题二** | | 讨论任务分配 | | | | | | |
| **记录** | | 当下的工作重心是完成实现章节的翻转课堂ppt。 | | | | | | |
| **上周小组成员任务与评分** | | | | | | | | |
| 小组成员 | 任务项 | | 完成时间 | 完成标志产物 | | | 单项评分及原因 | 最终评分 |
| 梅贻钿 | 1.详细设计说明书中个人中心板块 | | 2024.11.15 |  | | | 9.0 | 8.7 |
| 2.评审ppt | | 2024.11.16 | 评审ppt | | | 8.4 |
| 郝胜凡 | 1.详细设计说明书中中2个部分 | | 2024.11.15 |  | | | 9.0 | 9.3 |
| 2.项目计划修订 | | 2024.11.16 |  | | | 9.6 |
| 方苏麒 | 1.详细设计说明书中3个部分 | | 2024.11.15 |  | | | 9.0 | 9.0 |
| **本周小组成员任务** | | | | | | | | |
| 小组成员 | 任务项 | | 完成时间 | | | | 完成标志产物 | |
| 梅贻钿 | 1. 7.1+7.4、7.5内容 | | 2024.11.23 | | | | 7.1+7.4、7.5内容 | |
| 2.ppt整体制作 | | 2024.11.24 | | | | 实现ppt | |
| 郝胜凡 | 1.7.2+7.6、7.7 内容 | | 2024.11.23 | | | | 7.2+7.6、7.7 内容 | |
| 方苏麒 | 1.7.3+7.8、7.9 内容 | | 2024.11.23 | | | | 7.3+7.8、7.9 内容 | |