

**网络安全社团网站项目**

**会议纪要08**

G14

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **会议名称** | G14组第八次例会 | | | **编号** | 08 | | |
| **会议时间** | 2024.11.27 | | | | | | |
| **会议地点** | 线上 | | | | | | |
| **出席人员** | 郝胜凡 方苏麒 梅贻钿 | | | | | | |
| **主持** | 梅贻钿 | | | | | | |
| **会议记录** | | | | | | | |
| **议题一** | | 复盘上周的小组情况和任务安排 | | | | | |
| **记录** | | 上周我们组完成实现章节的翻转课堂ppt。 | | | | | |
| **议题二** | | 讨论任务分配 | | | | | |
| **记录** | | 当下的工作重心是完成维护章节的翻转课堂ppt。 | | | | | |
| **上周小组成员任务与评分** | | | | | | | |
| 小组成员 | 任务项 | | 完成时间 | 完成标志产物 | | 单项评分 | 最终评分 |
| 梅贻钿 | 1. 7.1+7.4、7.5内容 | | 2024.11.23 | 7.1+7.4、7.5内容 | | 8.6 | 8.5 |
| 2.ppt整体制作 | | 2024.11.24 | 实现ppt | | 8.4 |
| 郝胜凡 | 1.7.2+7.6、7.7 内容 | | 2024.11.23 | 7.2+7.6、7.7 内容 | | 9.0 | 9.2 |
| 方苏麒 | 1.7.3+7.8、7.9 内容 | | 2024.11.23 | 7.3+7.8、7.9 内容 | | 9.0 | 9.0 |
| **本周小组成员任务** | | | | | | | |
| 小组成员 | 任务项 | | 完成时间 | | | 完成标志产物 | |
| 梅贻钿 | 1.ppt 8.1&8.4 内容 | | 2024.12.1 | | | 8.1&8.4 内容 | |
| 2.ppt整体制作 | | 2024.12.2 | | | 维护ppt1.0 | |
| 郝胜凡 | 1.ppt 8.2&8.5 内容 | | 2024.12.1 | | | 8.2&8.5 内容 | |
| 方苏麒 | 1.ppt8.3&8.6 内容 | | 2024.12.1 | | | 8.3&8.6 内容 | |
| 2.添加5个问题 | | 2024.12.2 | | | 维护ppt1.1 | |