

**网络安全社团网站项目**

**会议纪要09**

G14

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **会议名称** | G14组第九次例会 | | | | | **编号** | 09 | | | |
| **会议时间** | 2024.12.4 | | | | | | | | | |
| **会议地点** | 线上 | | | | | | | | | |
| **出席人员** | 郝胜凡 方苏麒 梅贻钿 | | | | | | | | | |
| **主持** | 梅贻钿 | | | | | | | | | |
| **会议记录** | | | | | | | | | | |
| **议题一** | 复盘上周的小组情况和任务安排 | | | | | | | | | |
| **记录** | 上周我们组完成了维护章节的翻转课堂ppt。 | | | | | | | | | |
| **议题二** | 讨论任务分配 | | | | | | | | | |
| **记录** | 当下的工作重心是完成程序清单，小组代码规范，单元测试用例，修订后的详细设计文件，测试计划，测试结果，评审ppt。 | | | | | | | | | |
| **上周小组成员任务与评分** | | | | | | | | | | |
| 小组成员 | 任务项 | | 完成时间 | | 完成标志产物 | | | | 单项评分及 | 最终评分 |
| 梅贻钿 | 1.ppt 8.1&8.4 内容 | | 2024.12.1 | | 8.1&8.4 内容 | | | | 8.8 | 9.0 |
| 2.ppt整体制作 | | 2024.12.2 | | 维护ppt1.0 | | | | 9.2 |
| 郝胜凡 | 1.ppt 8.2&8.5 内容 | | 2024.12.1 | | 8.2&8.5 内容 | | | | 8.9 | 8.9 |
| 方苏麒 | 1.ppt8.3&8.6 内容 | | 2024.12.1 | | 8.3&8.6 内容 | | | | 9.3 | 9.2 |
| 2.添加5个问题 | | 2024.12.2 | | 维护ppt1.1 | | | | 9.1 |
| **本周小组成员任务** | | | | | | | | | | |
| 小组成员 | | 任务项 | | 完成时间 | | | | 完成标志产物 | | |
| 梅贻钿 | | 1.修订后的详细设计文件 | | 2024.12.8 | | | | 详细设计文件2.0 | | |
| 2.评审ppt | | 2024.12.9 | | | | 评审ppt 1.0 | | |
| 郝胜凡 | | 1.程序清单 | | 2024.12.8 | | | | 程序清单1.0 | | |
| 2.小组代码规范 | | 2024.12.9 | | | | 小组代码规范1.0 | | |
| 方苏麒 | | 1.单元测试用例 | | 2024.12.7 | | | | 单元测试用例1.0 | | |
| 2.测试计划 | | 2024.12.8 | | | | 测试计划1.0 | | |
| 3.测试结果 | | 2024.12.9 | | | | 测试结果1.0 | | |